**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 29**

20.08.2024

с. Заводское

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Заводского сельсовета от 09.11.2022 № 77 об утверждении муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления МО Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края» |

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017

№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Администрации Заводского сельсовета от 09.11.2022

№ 77 об утверждении муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края» следующие изменения :

1. Раздел «Объем финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 526722,82 руб., в том числе по годам:

2023 год – 190722,82 руб.,

2024 год – 200000,00 руб.,

2025 год – 68000,00 руб.,

2026 год – 68000,00 руб.

Объемы финансирования могут уточнятся ежегодно при формировании местного бюджета на соответствующие годы.

1. В Приложении 3 к муниципальной программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изменить сумму расходов на 2023 - 2025 годы. Сумма расходов на 2023 год составляет 190722,82 руб., на 2024 год – 200000,00 руб., на 2025 год – 68000,00 руб. Добавить расходы на 2026 год в сумме 68000,00 руб.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Заводского сельсовета А.В. Мануйлов

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Заводского сельсовета

от 09.11.2022 № 77

(Актуализированная версия , в редакции изменений- постановление № 29 от 20.08.2024)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края »**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заводского сельсовета |
| Участники программы | Администрация Заводского сельсовета |
| Цели  программы | Совершенствование информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры Заводского сельсовета Троицкого района Алтайского края  и обеспечение ее надежного функционирования. |
| Задачи программы | -Совершенствование систем защиты информации и персональных данных;  - Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной и офисной техники, услуги связи – интернета;  - Оснащение компьютерной и офисной техники запчастями, расходными и сопутствующими материалами. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Доля обеспеченности Администрации Заводского сельсовета компьютерами и оргтехникой приобретенными не ранее 2008 года;  - Доля обеспеченности Администрации Заводского сельсовета компьютерами и оргтехникой приобретенными не ранее 2013 года;  - Доля рабочих мест, оборудованных специализированным сертифицированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных (антивирусы, межсетевой экран, средства криптографической защиты). |
| Объемы финансирования программы | Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 526722,82 руб., в том числе по годам:   * 2023 год – 190722,82 руб., * 2024 год – 200000,00 руб., * 2025 год –68000,00 руб., * 2026 год – 68000,00 руб.   Объемы финансирования могут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на соответствующие годы. |
| Ожидаемые результаты программы | Повышение эффективности работы органов местного самоуправления муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края и производительности труда сотрудников за счет использования современной компьютерной техники и информационных технологий. Обеспечение стабильной работы компьютерной техники и оргтехники, увеличение количества рабочих мест, имеющих доступ к сети Интернет. Повышение надежности и защищенности информационных систем органов местного самоуправления |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами управления. В качестве приоритетных направлений развития России ставятся задачи модернизации экономики, формирования информационного общества, электронного правительства, проведения административной реформы. Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий. На территории Российской Федерации утверждена  указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 и действует «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017- 2030 годы».

В настоящее время в Администрации Заводского сельсовета решаются задачи, связанные с сформированием базовой информационно-технологической инфраструктуры.

Оснащенность компьютерной техникой рабочих мест   составляет более 90 процентов, порядка 40% компьютерной техники устарело. 100% рабочих мест имеют доступ в Интернет.

Роль информационно-коммуникационных технологий в решении задач, стоящих перед Администрацией Заводского сельсовета, растет с каждым годом. Повышается технологическая сложность внедряемых решений, растут требования к надежности вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных систем, квалификации персонала.

Одним из важных направлений развития органов местного самоуправления является исполнение законодательства в области защиты информации,  информационных технологий и персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В рамках исполнения настоящего законодательства необходимо приобретение и внедрение сертифицированных программных и аппаратных средств защиты информации. Также необходимо обеспечить ежегодное обновление антивирусных программ

и, при необходимости, других средств защиты информации.

Для решения основных проблем в сфере информатизации требуется стабильное финансирование с использованием программно-целевого метода, который позволит проводить планомерную работу по реализации мероприятий муниципальной программы.

Вместе с тем, при реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным риском является дефицит средств бюджета . Это потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, возможно отказ от реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков может являться ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определение приоритетов для первоочередного финансирования.

**2. Приоритеты муниципальной политики  в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены исполнением требований Федеральных законов № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 152-ФЗ от  27.06.2006  «О персональных данных», № 149-ФЗ от 27.06.2006  «Об информации, информационных технологиях и защите информации», № 42-ФЗ от 30.03.2007  «О внесении изменений в статьи 146 и 180 Уголовного кодекса Российской Федерации», № 210-ФЗ от  27.07.2010  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказа ФСТЭК России за № 21 от 18.02.2013  «Об утверждении Состава и содержании организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных», ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации  до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203.

В соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере информатизации органов местного самоуправления, целью Программы является:

* Совершенствование информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры  и обеспечение ее надежного функционирования.

Для реализации цели необходимо решение следующих задач:

1. Совершенствование систем защиты информации и персональных данных.

2. Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной и офисной техники, услуги связи – интернет;

3. Оснащение компьютерной и офисной техники запчастями, расходными и сопутствующими материалами;

3. Обеспечение прикладными программными средствами, необходимыми для функционирования соответствующих подразделений, поддержания их в актуальном состоянии и обучение персонала работе в них.

**3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации мероприятий программы применяются следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы (Приложение 1):

1. Доля обеспеченности Администрации Заводского сельсовета компьютерами и оргтехникой приобретенными не ранее 2008 года;
2. Доля обеспеченности Администрации Заводского сельсовета компьютерами и оргтехникой приобретенными не ранее 2013 года;
3. Доля рабочих мест в Администрации Заводского сельсовета, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных (антивирусы, межсетевой экран, средства криптографической защиты);

**4. Характеристика реализуемых в составе программы мероприятий**

Основные мероприятия программы:

1. Модернизация серверного оборудования, парка компьютерной и офисной техники;

2. Приобретение, внедрение и сопровождение сертифицированных программных средств защиты информации (антивирусы, межсетевой экран, средства криптографической защиты информации) ;

3. Приобретение, внедрение и сопровождение прочих программных средств таких как -(операционные системы, офисные пакеты, справочно-правовые системы, бухгалтерские и кадровые программы и др.), а также обучение по работе в соответствующих программных средствах;

4. Финансовое обеспечение услуги интернет и ведения официального сайта Администрации Заводского сельсовета.

5. Ремонт и обслуживание компьютерной техники, оргтехники, ремонт и заправка картриджей печатной техники;

6. Приобретение запчастей к компьютерной технике и оргтехнике, расходных материалов к печатной технике (картриджи, тонер, чернила, фотобумага), приобретение прочих сопутствующих материалов для печатной техники, техники связи и другой оргтехники (сетевые фильтры, удлинители, кабели, розетки, переходники и пр.).

Перечень мероприятий муниципальной программы прилагается (приложение 2).

**5. Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета Троицкого района**

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Троицкий район» будет осуществляться за счет средств местного бюджета Троицкого района.

В Приложении 3 к муниципальной программе приведен объем финансовых средств местного бюджета, планируемых на выполнение мероприятий программы по источникам финансирования и составляет 526722,82 руб.

Объемы финансирования программы подлежат уточнению ежегодно при формировании бюджета муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края  на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по отдельным мероприятиям и по годам реализации муниципальной программы приведено в Приложении 2 к муниципальной программе.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут подлежать корректировке на основании анализа полученных результатов с учетом выделенных средств из местного бюджета.

В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей Программой, ответственный исполнитель Программы вносит в нее соответствующие изменения.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На реализацию настоящей муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи с чем, имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход ее реализации:

- нарушение плановых сроков реализации мероприятий программы из-за невыполнения исполнителями обязательств по муниципальным контрактам;

- сокращение финансирования мероприятий муниципальной программы, (снижение риска возможно путем своевременной корректировки мероприятий муниципальной программы, перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями);

- организационные риски, связанные с необходимостью обучения специалистов и согласованности действий при работе в новейших информационных системах.

Данные риски могут привести к изменению показателей настоящей муниципальной программы. Управление данными рисками возможно путем их оперативного анализа и принятия Администрацией Заводского сельсовета в пределах установленных полномочий.

Приложение 1.

**Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам | | | | | | |
| 2022 г. | | | | Годы реализации муниципальной программы | | |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края»** | | | | | | | | | |
| 1. | Доля обеспеченности органов Администрации Заводского сельсовета компьютерами и оргтехникой приобретенными не ранее 2008 года | % | | 50 | |  | |  |  |
| 2. | Доля обеспеченности органов Администрации Заводского сельсовета компьютерами и оргтехникой приобретенными не ранее 2013 года | % | 50 | |  | | |  |  |
| 3. | Доля рабочих мест, оборудованных специализированным сертифицированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных (антивирусы, межсетевой экран, средства криптографической защиты) | % | 2 | |  | | |  |  |

Приложение 2

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача, мероприятие | Участники программы | Сумма затрат, тыс. руб. | | | | | |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | всего | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Совершенствование информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Заводского сельсовета и обеспечение ее надежного функционирования. | Администрация Заводского сельсовета | 190,7 | 200,0 | 68,0 | 68,0 | 526,7 | Бюджет МО Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края |
| Мероприятие 1.1. Модернизация серверного оборудования, парка компьютерной и офисной техники | Администрация Заводского сельсовета | 84,0 | 93,9 | 5,0 | 5,0 | 187,9 | Бюджет МО Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края |
| Мероприятие 2.1. Приобретение, внедрение и сопровождение сертифицированных программных средств защиты информации (антивирусы, межсетевой экран, средства криптографической защиты информации) | Администрация Заводского сельсовета | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 11,2 | Бюджет МО Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края |
| Мероприятие 3.1. Приобретение, внедрение и сопровождение прочих программных средств, (операционные системы, офисные пакеты, справочно-правовые системы, бухгалтерские и кадровые программы и др.), а также обучение по работе в соответствующих программных средствах | Администрация Заводского сельсовета | 23,1 | 14,2 | 5,0 | 5,0 | 47,3 | Бюджет МО Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края |
| Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение услуги интернет и ведения официального сайта Администрации Заводского сельсовета | Администрация Заводского сельсовета | 78,0 | 84,1 | 52,2 | 52,2 | 266,5 | Бюджет МО Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края |
| Мероприятие 4.2. Ремонт и обслуживание компьютерной техники, оргтехники, ремонт и заправка картриджей печатной техники | Администрация Заводского сельсовета | 2,8 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 13,8 | Бюджет МО Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края |
| Приобретение запчастей к компьютерной технике и оргтехнике, расходных материалов к печатной технике (картриджи, тонер, чернила, фотобумага), приобретение прочих сопутствующих материалов для печатной техники, техники связи и другой оргтехники (сетевые фильтры, удлинители, кабели, розетки, переходники и пр.) | Администрация Заводского сельсовета |  |  |  |  |  | Бюджет МО Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края |
| **ИТОГО по программе** |  | **190,7** | **200,0** | **68,0** | **68,0** | **526,7** | Бюджет МО Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края |

Приложение 3

**Объем финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направление расходов | Сумма расходов (руб.) | | | |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| Всего финансовых затрат | 190722,82 | 200000,00 | 68000,00 | 68000,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Из бюджета муниципального образования | **190722,82** | **200000,00** | **68000,00** | **68000,00** |
| Из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников |  |  |  |  |